Sławomir Baran Trzcińsko 51 A                                                  Trzcińsko 06.09.2024r

58-520 Janowice Wielkie

Do Wójta Gminy Janowice Wielkie

Krzysztofa Zawadzkiego

Wniosek do Projektu Budżetu Gminy Janowice Wielkie

Wieloletni Plan Inwestycyjny Budżetu Gminy Janowice Wielkie        dla miejscowości Trzcińsko na lata 2025-2029

- Zadania w zakresie infrastruktury drogowej: Obejmuje prace związane z modernizacją i utrzymaniem dróg, poprawą nawierzchni, budową chodników oraz usprawnieniem ruchu drogowego w regionie.

- Zadania w zakresie zagospodarowania działek gminnych nr 166, 167, 168 (boisko): Zakładają rozwój i modernizację terenu boiska, w tym jego rewitalizację, instalację nowych urządzeń sportowych oraz zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców.

- Zadania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Trzcińska: Skupiają się na działaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscowości, takich jak instalacja monitoringu, modernizacja oświetlenia ulicznego, poprawa oznakowania oraz budowa infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu pieszych.

- Zadania w zakresie rekompozycji  zabytków w miejscowości Trzcińsko: Obejmują prace renowacyjne i konserwatorskie związane z zachowaniem i odnowieniem zabytkowych obiektów, które są istotne dla dziedzictwa kulturowego miejscowości.

- Zadania w zakresie infrastruktury oświetlenia ulicznego: Przewidują modernizację i rozbudowę sieci oświetleniowej, w tym instalację energooszczędnych lamp LED oraz poprawę jakości oświetlenia na kluczowych odcinkach dróg i w miejscach publicznych.

- Zadania w zakresie budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Bóbr: Zakładają realizację projektu budowy kładki, która ułatwi mieszkańcom i turystom poruszanie się pieszo i rowerem, łącząc różne części miejscowości oraz promując aktywny wypoczynek.

- Zadania w zakresie poprawy ruchu turystycznego: Koncentrują się na działaniach wspierających rozwój turystyki, w tym budowę szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, oznakowanie atrakcji turystycznych oraz rozwój infrastruktury wspierającej ruch turystyczny.

- Zadania w zakresie infrastruktury publicznej: Obejmują rozwój i modernizację obiektów użyteczności publicznej, takich jak centra kultury, miejsca spotkań społecznych, obiekty sportowe i rekreacyjne, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Finansowanie na rok 2025 r

| LP | Planowane zadanie | Opis zadania | Szacowany koszt zadania | Proponowana metoda finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt kładki pieszo-rowerowej | Zlecenie obejmuje projekt kładki pieszo-rowerowej na działce nr 372 w Trzcińsku, w tym: - Projekt kładki: Konstrukcja, materiały i bezpieczeństwo. - Infrastruktura: Przejścia, rampy, oświetlenie, odwodnienie, mała architektura. - Wymogi formalne: Dokumentacja do pozwoleń i zgód. Celem jest budowa funkcjonalnej i bezpiecznej kładki. | 129900 zł | Dochody Gminy |
| 2. | Zagospodarowanie działki Gminnej nr 166,167,168 | 1. Osadnik ścieków: Budowa bezodpływowego osadnika. 2. Instalacje: Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w obiekcie. 3. Lampy uliczne: Zakup i montaż sześciu lamp na boisku wiejskim. 4.Montaż monitoringu :W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie boiska 5.Wykonanie ogrodzenia działki: w celu zabezpieczenia infrastruktury. 6.Realizacja pozostałych zamierzeń projektowych | 80000 zł | Dochody Gminy. Środki z funduszu sołeckiego. |
| 3. | Rekompozycja zabytków | - Ocena stanu: Przeprowadzenie analizy technicznej i konserwatorskiej zabytków. - Projekt: Opracowanie planu rekonstrukcji i renowacji. - Wykonanie prac: Realizacja działań mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu zabytków. Celem jest zachowanie i odnowienie wartości historycznych i estetycznych piwniczki przy budynku nr 30 w Trzcińsku. | 50000 zł | Dotacje na ochronę zabytków lub inne programy wspierające podobne inicjatywy. |
| 4. | Projekt oświetlenia ulicznego w Trzcińsku | - Projektowanie: Opracowanie projektu oświetlenia dla miejsc wskazanych w piśmie z dnia 13.08.2024. - Wykonanie: Instalacja oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem. Celem jest poprawa oświetlenia w wyznaczonych lokalizacjach. | 30000 zł | Realizacja ze strony Taurona, ewentualnie fundusz sołecki w połączeniu z wydatkami budżetem Gminy |
| 5. | Remont drogi powiatowej nr 356 i 359/1 | Inwestycja dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 356 i 359/1 Obecnie droga jest jednopasmowa, szutrowa i w złym stanie technicznym. Projekt przewiduje dwa warianty wykonania nawierzchni: - Nawierzchnia asfaltowa: Z obrzeżami i korytkami do odprowadzania wody deszczowej oraz przepustami wodnymi w kluczowych miejscach. - Nawierzchnia z płyt betonowych: Płyty betonowe o wymiarach 300x150x15 na podbudowie, bez obrzeży bocznych, z kratkami do odprowadzania wody i przepustami wodnymi. Dodatkowo, planowane jest oczyszczenie i odkrzaczanie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi. Kluczowym elementem projektu jest przedłużenie drogi do przejazdu kolejowego, co wymaga uzgodnień z PKP. | 1000000 zł | Środki zewnętrzne 100% Ewentualnie budżet Gminy po przejęciu wskazanego odcinka drogi od powiatu, ewentualny wkład własny w wysokości 10% w celu wsparcia powiatu i szybszej realizacji zadania. |
| 6. | Wykonanie cieków wodnych i przepustów na działce nr 388 | - Odwodnienie wzdłuż drogi: Budowa korytek do odprowadzania wody deszczowej wzdłuż drogi, co zapewni skuteczne zarządzanie wodami opadowymi i ochroni nawierzchnię przed zalewaniem i erozją. - Przepusty pod drogą: Instalacja przepustów wodnych w kluczowych miejscach pod drogą, umożliwiająca swobodny przepływ wody i zapobiegająca jej gromadzeniu się na powierzchni drogi. Celem jest zapewnienie efektywnego odwodnienia drogi i zapobieganie problemom związanym z nadmiarem wody. | 50000 zł | Budżet Gminy |

Finansowanie na rok 2026

| LP | Planowane zadanie | Opis zadania | Szacowany koszt zadania | Proponowana metoda finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont drogi Gminnej nr 369 | Wykonanie remontu drogi nr 369 - Remont nawierzchni: Modernizacja drogi na długości 400 metrów bieżących, obejmująca naprawę i odnowienie nawierzchni. - Odwodnienie: Budowa systemu odwodnienia wzdłuż drogi, w tym korytek do odprowadzania wody deszczowej. - Przepusty: Instalacja przepustów wodnych w kluczowych miejscach, zapewniających skuteczne odprowadzenie wody pod drogą. Celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni oraz efektywne zarządzanie wodami opadowymi. | 500000 | Środki zewnętrzne 100% Budżet Gminy |
| 2. | Zadania w zakresie poprawy ruchu turystycznego | - Rozbudowa infrastruktury: Budowa i modernizacja szlaków turystycznych, punktów informacji turystycznej i atrakcji. - Oznakowanie: Instalacja tablic informacyjnych i drogowskazów w popularnych miejscach turystycznych. - Promocja: Kampanie promujące region oraz współpraca z biurami podróży i przewoźnikami. - Udogodnienia: Poprawa dostępności i komfortu dla turystów, np. poprzez budowę parkingów i toalet publicznych. - Budowa stacji naprawy rowerów: Instalacja samoobsługowej stacji naprawy rowerów, umożliwiającej turystom samodzielne naprawy i konserwację rowerów. | 70000 zł | Środki zewnętrzne. Budżet Gminy. Środki z funduszu sołeckiego |
| 3. | Zadania w zakresie infrastruktury publicznej | - Wymiana ławeczek: Instalacja nowych ławeczek w miejscach publicznych. - Kosze na śmieci: Wymiana lub dodanie nowych koszy na śmieci. - Odmalowanie tablic: Odświeżenie malowania istniejących tablic informacyjnych. - Montaż znaków informacyjnych: Instalacja znaków dotyczących punktów noclegowych i gastronomicznych. - Remont istniejących przystanków autobusowych. Celem jest poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz ułatwienie dostępu do informacji dla odwiedzających. | 60000 zł | Budżet Gminy. Środki zewnętrzne. Środki z funduszu sołeckiego |
| 4. | Zadania w zakresie infrastruktury publicznej | Budowa skwerku dla seniorów - Lokalizacja: Wybór odpowiedniego miejsca na skwerek, dostosowanego do potrzeb seniorów. - Projektowanie i budowa: Zaprojektowanie i budowa skwerku, obejmująca instalację ławeczek, ścieżek, zieleni oraz ewentualnych innych udogodnień. Celem jest stworzenie komfortowej przestrzeni rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb seniorów. | 70000 zł | Realizacja zadania ze środków zewnętrznych. |
| 5. | Wykonanie kładki pieszo-rowerowej | Realizacja projektu kładki pieszo-rowerowej - Budowa kładki: Wzniesienie kładki pieszo-rowerowej z odpowiednich materiałów, zgodnie z projektem. - Infrastruktura drogowa: - Ścieżki dojazdowe: Modernizacja dróg prowadzących do kładki. - Oznakowanie: Instalacja znaków i informacji. - Oświetlenie: Montaż lamp oświetleniowych. - Mała architektura: Ustawienie ławek i koszy na śmieci. - Przygotowanie terenu: Wykopy, stabilizacja podłoża i odwodnienie. - Kontrola: Inspekcje i odbiór końcowy. Celem jest stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej kładki pieszo-rowerowej. | 3500000 zł | Realizacja zadania ze środków zewnętrznych KPO. |

Finansowanie na rok 2027

| LP | Planowane zadanie | Opis zadania | Szacowany koszt zadania | Proponowana metoda finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utrzymanie cieków wodnych i infrastruktury melioracyjnej | Wykonanie przeglądu i prac utrzymaniowych - Przegląd rowów: Sprawdzenie stanu technicznego przydrożnych rowów. - Czyszczenie: Usunięcie zanieczyszczeń i osadów z rowów i cieków wodnych. - Przepusty: Instalacja lub naprawa przepustów wodnych w rowach. - Utrzymanie cieków: Konserwacja i poprawa funkcjonowania cieków wodnych. Celem jest zapewnienie prawidłowego przepływu wody i utrzymanie dobrego stanu rowów przydrożnych. | 120000 zł | Budżet Gminy |
| 2. | Zadania w zakresie infrastruktury publicznej | Remont świetlicy wiejskiej w Trzcińsku - Wymiana podłóg: Kompleksowa wymiana istniejących podłóg na nowe. - Nowy sufit: Montaż nowego sufitu w całym obiekcie. - Malowanie: Odmalowanie ścian i sufitów. Celem jest modernizacja świetlicy, poprawa estetyki i funkcjonalności wnętrza. | 100000 zł | Budżet Gminy. Środki z funduszu sołeckiego. |
| 3. | Zadania w zakresie infrastruktury środowiskowej. | Projekt sieci wodociągowej - Analiza potrzeb: Ocena brakujących odcinków sieci i zapotrzebowania na wodę. - Projektowanie: Opracowanie schematu sieci, dobór materiałów i plan budowy. - Planowanie: Harmonogram prac i koordynacja z istniejącą infrastrukturą. - Dokumentacja: Przygotowanie specyfikacji technicznych i wniosków o pozwolenia. Celem jest uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej i poprawa dostępu do wody. | 30000 zł | Budżet Gminy |
| 4. | Zadania w zakresie infrastruktury publicznej/architektura krajobrazu | Sadzenie alei drzew - Planowanie: - Lokalizacja i gatunki: Wybór miejsca i odpowiednich drzew. - Przygotowanie terenu: - Prace przygotowawcze: Oczyszczenie terenu i wykopanie dołów. - Sadzenie drzew: - Sadzenie i nawadnianie: Umieszczenie drzew w dołach i ich podlewanie. - Pielęgnacja: - Opieka: Regularne podlewanie, nawożenie i ochrona drzew. Celem jest stworzenie estetycznej i funkcjonalnej alei drzew. | 30000 zł | Budżet Gminy. Środki z funduszu sołeckiego. |

Finansowanie na rok 2028

| LP | Planowane zadanie | Opis zadania | Szacowany koszt zadania | Proponowana metoda finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadania w zakresie infrastruktury drogowej. | Modernizacja drogi gminnej nr 374/3 i 373/4 - Wymiana nawierzchni asfaltowej: - Demontaż: Usunięcie starej nawierzchni asfaltowej. - Nowa nawierzchnia: Położenie nowej warstwy asfaltowej, zapewniającej trwałość i lepszą jakość jazdy. - Montaż krawężników: - Instalacja: Montaż krawężników na brzegach drogi, co pomoże w utrzymaniu struktury nawierzchni i poprawi bezpieczeństwo. - Odwodnienie: - System odwodnienia: Instalacja korytek, przepustów i innych elementów do skutecznego odprowadzania wody deszczowej, aby zapobiec podtopieniom i uszkodzeniom nawierzchni. Celem modernizacji jest poprawa stanu technicznego drogi, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie efektywnego odprowadzania wody. | 1000000 zł | Środki zewnętrzne. Budżet Gminy. |
| 2. | Zadania z zakresu raczej trudnych do realizacji | Projekt kanalizacji dla Trzcińska - Analiza potrzeb: - Zapotrzebowanie: Określenie potrzeb mieszkańców i planowanych rozbudów, które mogą wpłynąć na system kanalizacyjny. - Projektowanie: - Schemat sieci: Opracowanie planu nowej sieci kanalizacyjnej, obejmującego rozmieszczenie rur, studzienek, pomp i innych elementów. - Wybór materiałów: Dobór odpowiednich materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniających trwałość i efektywność. - Planowanie prac: - Harmonogram: Stworzenie planu realizacji projektu, uwzględniającego etapy budowy, czas trwania i terminy. - Koordynacja: Uzgodnienia z innymi inwestycjami i infrastrukturą, aby uniknąć kolizji i zapewnić efektywne wykonanie prac. - Dokumentacja: - Specyfikacje techniczne: Przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej. - Pozwolenia: Przygotowanie i złożenie wniosków o pozwolenia budowlane i inne niezbędne zgody. Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej i efektywnej sieci kanalizacyjnej, która poprawi jakość infrastruktury sanitarnej w Trzcińsku, zapewni prawidłowe odprowadzanie ścieków i ochroni środowisko. | 60000 zł | Budżet Gminy |
| 3. | Zadania z zakresu infrastruktury publicznej | Budowa placu zabaw - Planowanie: - Lokalizacja i projekt: Wybór miejsca i zaprojektowanie rozmieszczenia urządzeń. - Przygotowanie terenu: - Oczyszczenie i wyrównanie: Przygotowanie gruntu pod budowę. - Budowa: - Instalacja urządzeń: Montaż huśtawek, zjeżdżalni itp. - Nawierzchnia: Położenie bezpiecznej nawierzchni (np. gumowe maty, piasek). - Bezpieczeństwo: - Ogrodzenie i inspekcja: Instalacja ogrodzenia i sprawdzenie zgodności z normami. - Utrzymanie: - Przeglądy i konserwacja: Regularne monitorowanie i naprawy urządzeń. Celem jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy dla dzieci. | 100000 zł | Inwestycja ze środków zewnętrznych |

Finansowanie na rok 2029

| LP | Planowane zadanie | Opis zadania | Szacowany koszt zadania | Proponowana metoda finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadania z zakresu raczej trudnych do realizacji | Realizacja projektu kanalizacji dla miejscowości Trzcińsko - Przygotowanie terenu: - Wykopy: Przygotowanie wykopów dla instalacji rur i innych elementów. - Oczyszczenie: Usunięcie przeszkód i stabilizacja gruntu. - Instalacja: - Montaż rur: Układanie rur kanalizacyjnych zgodnie z projektem. - Studzienki: Instalacja studzienek rewizyjnych i kontrolnych. - Odwodnienie: Instalacja systemów odwodnienia, jeśli jest wymagane. - Testowanie i odbiór: - Kontrola: Sprawdzenie szczelności i efektywności systemu. - Odbiór: Przeprowadzenie odbioru technicznego i uzyskanie wymaganych pozwoleń. - Przywracanie terenu: - Zakrywanie wykopów: Zasypywanie wykopów i rekultywacja terenu. Celem realizacji jest zapewnienie skutecznego odprowadzania ścieków oraz poprawa infrastruktury sanitarnej w Trzcińsku. | 7000000 zł | Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych w połączeniu z budżetem Gminy. |
| 2. |  |  |  |  |

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Janowice Wielkie

Sławomir Baran